# Прокурору ЗАТО г. Новоуральска

# Шевченко Юрию Александровичу

# от председателя Совета МКД, уполно-

# моченного собственниками МКД

# по приемке работ по капремонту,

# члена общественного Совета по

# ЖКХ при Адм. НГО

# по ул. Уральская д.5, кв. 17

# Логинова Леонида Александровича.

# тел.4-72-35

По вопросам капремонта МКД в г.Новоуральске.

Уважаемый Юрий Александрович!

Вынужден обратиться к Вам от имени собственников нашего дома и некоторых других МКД г.Новоуральска, с кем мне приходилось контактировать в процессе проведения капремонтов 55 МКД по программе 2015-2016г с переходом на завершающий этап ремонта этих МКД в 2017г.

В чем  проблема?

С 21 ноября 2016г по 18 июля 2018г мною в адрес главы Новоуральского городского округа было направлено 8 информаций по вопросам некачественного проведения капремонтов нашего МКД и некоторых других МКД, а также приписок в объемах выполненных работ по некоторым видам капремонта со стороны подрядчиков: ООО “Ремстройсервис”, ООО “СтройКом”, ООО “НСт.П”, ООО “Комви».

В них отмечалось, что главный надзорный орган за капремонтом в городе МКУ УКС (он же заказчик), а также КЖКХ Адм. НГО и УЖК “Новоуральская“ устранились от качественного контроля. Хотя Зам. главы Администрации НГО Хатипов В.Р. в своих выступлениях отмечал, что у них осуществляется ежедневный контроль. Значит, контролеры видели нарушения, но старались их не замечать.

В результате спокойно подписывали Акты приемки выполненных работ. Поэтому имели место осознанные, умышленные неправильные заключения по отдельным вскрытым мною нарушениям и припискам. Виновные лица не наказывались, их брали под защиту. Могу представить все 8 информаций и отписки на них в мой адрес от КЖКХ Адм. НГО (председатель комитета Поджарова С.Ф.) за подписью Главы НГО Баранова А.Б.

Подробнее по некоторым МКД будет отражено ниже.

Все дома по ул. Уральская, 5,6,7,9,10 и по ул. Первомайская, 13А, 15А, и ул. Ленина, 45 – трехэтажные с 4 эркерами (фонарики). Дома по ул. Ленина, 7,9,10,48,50 – двухэтажные с 4 эркерами (фонарики). Все эти дома однотипные по габаритам. Ширина, длина, высота домов и площади металлочерепичной кровли (S кровли) одинаковые (соответственно для 3 и 2 этажных домов).

Я провел анализ Актов выполненных работ (форма КС-2) по этим домам только по отдельным видам: по металлочерепичной кровле, по облицовке карниза, стен, цоколя сайдингом или профлистом и по отмостке.

Что я увидел, и какие выводы можно сделать по некоторым МКД?

- МКД по ул. Уральской, 5.

Здесь я был уполномоченным от собственников дома по приемке капремонта

Мною были вскрыты следующие приписки в объемах работ:

- Первоначально площадь металлочерепичной кровли (S кровли) в Акте № 14/16 от 14.06.2016г об уточнении объемов ремонта крыши составляла S = 656 кв.м. Зам. главы Адм.НГО Хатипов В.Р. утвердил этот Акт 17.07.2016г. Я с этим был не согласен.  По моей инициативе главой НГО Машковым В.Н. была создана комиссия по проведению новых замеров площади кровли с моим участием. Замеры были проведены 13.12.2016 г.

Мой расчет S кровли = 608 кв.м. (с запасом). У субподрядчика ООО “Строй Ком” S кровли = 612 кв.м., у директора ООО “Ремстройсервис” Щекалева М.С (подрядчик) S = 617 кв.м. Я не стал спорить, и мы приняли S кровли = 617 кв.м. Это почти на 40 кв.м. была приписка (а если точнее, то на 50 кв.м. будет). По стоимости это примерно на 150-170 тыс. руб.

- Позднее в Акте приемки кровли КС-2 от 21.07.2016г появилась S кровли=623,9 кв.м. Корректировка на 617 кв.м. так и не завершена на сегодняшний день Комитетом ЖКХ Администрации НГО.

- В этом Акте было отмечено, что была разборка и устройство 4 слуховых окон на кровле (большой объем работ). По факту этого не было сделано. Корректировка в Акт не внесена.

- Якобы трубы отопления в 2 подъездах дома подрядчик заменил. По факту тоже не сделано. Но благодаря моим усилиям, деньги подрядчику не заплатили.

Все эти факты нашли подтверждение, о чём Администрацией НГО сообщено в мой адрес. Однако, конкретные виновники не были наказаны. Только директору МКУ УКС Складневу П.Ю. главой округа Барановым А.Б. объявлено замечание (со слов председателя Комитета ЖКХ Поджаровой С.Ф.). Да, очень строго! Виновников непосредственных просто вывели из-под удара, приводя в качестве их защиты детские, наивные объяснения в письменных ответах в мой адрес.

Главное, здесь можно зафиксировать: комиссионно признана S кровли = 617 кв.м. (это с большим запасом). И эта площадь должна быть не больше на всех перечисленных мною однотипных домах. А там по факту идут большие завышения- 645 – 651 – 666 – 672 - 685кв.м. Это большие деньги! Ниже я покажу эти площади по каждому МКД.

- До сих пор Комитетом по ЖКХ не закрыт вопрос (по моей информации в адрес Главы НГО от 1 августа 2017г) по укладке досок для обрешетки кровли. В Акте приемки указано, что толщина досок = 44мм и более. В действительности толщина доски составляет 30мм. Это грубейшее нарушение - фальсификация данных. И все объяснения Комитета ЖКХ, что стоимость доски здесь взяли меньшую для 44мм = 1428 руб. за 1 куб.м., чем стоимость доски 30мм = 1448 руб. за 1 куб.м. (разница = 20 руб. за 1 куб. м.), не являются убедительными.

Всего на кровлю уложили досок для обрешетки= 9,078 куб. м. (при размере доски – Ш = 10см., длина = 600см, толщина = 3см.) При укладке доски 30мм с одним и тем же интервалом при одном и том же объеме получается экономия почти = 3 куб.м. Это приличная сумма денег, с учетом стоимости материала и работ. (примерно 35-40 тыс. руб.). Такая картина просматривается и на всех других домах.

- В последствии, при анализе других Актов приемки МКД, я обнаружил, что подрядчики вместе с МКУ УКС, УЖК “Новоуральская” и Комитетом ЖКХ Администрации НГО использовали вот какой “хитрый и запрещенный прием”, иначе и не назвать. Они не стали показывать объем (Vдосок), толщину и ширину доски и стоимость Vдосок. А это примерная стоимость  =  130 000 - 150 000 руб. Куда их спрятали? Эти умышленные действия можно трактовать, как махинация, беспредел в системе ЖКХ.  Значит, их надо компенсировать за счет приписок на других видах работ. Точную стоимость ущерба смогут определить независимые эксперты совместно с прокуратурой по всем выявленным припискам и нарушениям.

Позднее (в конце 2017-2018) я обнаружил, что в Актах выполненных работ по кровле форма КС-2 Подрядчики, Комитет по ЖКХ, региональный Фонд капремонтов стали указывать S обрешетки только в кв.м. Это лукавство и обман. При таком подходе можно заниматься приписками. Требуется указывать Vдосок обрешетки + Vдосок контробрешетки + толщина доски + ширина доски + стоимость 1 куб.м., как это было в начале капремонтов МКД. Только тогда будет гласность и прозрачность работ, их реальная стоимость.

- Для нашего МКД региональный фонд капремонта (ФКР) в смете определил S дополнительных элементов металлочерепицы = 112кв.м. (в это понятие входит- коньковый элемент, ендовы (разжелобки) и профили с покрытием (карнизная планка) и больше ничего.

Есть еще другие элементы, но они относятся к 7 вентиляционным шахтам и 4 слуховым окнам и должны считаться отдельно. Подрядчик в Акте КС-2 ремонт кровли от 21.07.2016г в разделе 2, п.14 подтверждает S дополнительных элементов черепицы = 112кв.м. Однако, через год в дополнительном акте КС-2 от 16.06.2017г в п.8 раздела 2 еще добавляет S дополнительных элементов = 81кв.м. Итого: S дополнительных элементов = 193кв.м.

С этим я был не согласен. Тогда главой НГО Барановым А.Б. было дано указание, чтобы МКУ УКС совместно со мной провел новый расчет S допэлементов черепицы. С и.о. начальника УКСа Кондричем М. М. мы 21.08.18г завершили расчет. Выяснилось, что подрядчик включил такие элементы: как примыкания нижние и верхние к 7 вентшахтам и 4 слуховым окнам и водоотводящие галстуки к ним (причем с завышенными объемами) к S допэлемтов = 112кв.м.  А это делать категорически нельзя.

Данный (совместный с УКС) расчет S дополнительных элементов с моими замечаниями прилагается на 4 листах.  МКУ УКС направил его 22.08.2018г. в Комитет по ЖКХ Администрации НГО Поджаровой С.Ф. для принятия решения и подготовки ответа в мой адрес.

18.09.2018г я получил по почте ответ Поджаровой С.Ф. за подписью Главы НГО Баранова А.Б. (исх. №01/471 от 12.09.2018. с таблицей всего на 4 листах). Как я и ожидал, снова была отписка с рекомендацией обратиться в суд. Изложенное в ответе (что нарушений по объему работ и оплате по площади S допэлементов кровли не выявлено) - это лукавство и вранье… Надо рассматривать не только одну Таблицу № 1. Главное - мои комментарии и аргументированные выводы, ссылки на документы (справочники капремонта МКД и инженера-сметчика), как делается расчет по S допэлементов = 112 кв.м. и как должна считаться и куда относить S допэлементов = 81 кв.м. и какие расценки применяются (а они значительно ниже).

Могу представить такие данные Фонда капремонтов, которые были применены на других МКД в конце 2017-2018гг. Смотри в Приложении - Таблица № 1 с моими расчетами и выводами и расчётами и.о. начальника МКУ УКС Кондрича М.М. Он отказался дать свое заключение и выводы. Для меня понятно его поведение - подставлять свою фирму не хочется. Выводы стала делать Поджарова С.Ф. (странно и то, что не указан исполнитель этого ответа). Почему она не стала возражать на мою аргументацию и приводить свои доказательства? Почему меня не пригласили для обсуждения этого вопроса, хотя я очень просил Поджарову С.Ф. и Баранова А.Б. с Хатиповым В.Р., чтобы не допустить конфликта?  Мне тоже понятно. Считаю, что это умышленные действия, желание быстрей закрыть свои проколы в работе, надежда на то, что ее защитят и все сойдет с рук.

В этой информации нет ответа на многие нарушения, изложенные мною в двух предыдущих информациях в адрес Главы НГО Баранова А.Б. (см. в Приложении исх.  от 04.04.2018 и от 06.07.2018г. на 10 листах). Здесь четко прослеживается уверенность Поджаровой С.Ф. и других в своей безнаказанности. Так нельзя работать!

Что касается примыканий к вентшахтам и слуховым окнам, то расчет площадей покрытия труб, слуховых окон, их замеров, обделки и нормирование должно идти отдельно от кровельного покрытия. Такие требования зафиксированы в справочнике капитального ремонта зданий и справочнике инженера-сметчика. С этим мнением согласен и и.о. начальника МКУ УКС Кондрич М.М.

Поэтому объем работ и стоимость по вентшахтам и слуховым окнам с различными добавочными элементами (материалами) к ним должны показываться отдельно. Тем более, нижнее примыкание и нижние ендовы выполнены из простого оцинковочного железа, а требуется с полимерным покрытием (Почему?). Это грубейшее нарушение. Стоимость примыканий к трубам и слуховым окнам, водоотводящих галстуков от них должна быть меньше, чем у S = 112кв.м. (конькового элемента, ендовы и карнизной планки).

Поэтому стоимость (базовая) 1кв.м. для S = 112кв.м. в акте КС-2 = 172,82руб., а потом еще умножается на коэффициент 7,333 и плюс другие добавки к этой стоимости, то стоимость 1кв.м. возрастает до 1500руб.  Для S допэлементов = 81кв.м. должна быть другая стоимость, входящая в разделы - Вентшахты и Слуховые окна (например-есть стоимость 1кв.м. водоотводящего галстука по данным ФКР = 53,35руб./кв.м., а подрядчик, МКУ УКС и ФКР в Акте КС-2 берут по 172,82 руб./кв.м.).

Подрядчик здесь все элементы свалил в одну корзину и получил опять больше денег, чем положено. В данном случае надо показывать стоимость = 172,82 руб/кв.м. только для S допэлементов черепицы = 112кв.м., а не для S = 193кв.м. Тогда стоимость 112кв.м = 112*172,82 = 19355,8*7,333 = 141936рубл + 10% (14194руб.) = 156 130 руб.

Таким образом: S допэлементов металлочерепицы = 112кв.м. для нашего МКД должна быть ориентиром (почти одинаковой) для всех других перечисленных мною однотипных МКД, а не отличаться на 50-100-200кв.м.  в большую сторону. Ниже я покажу эти площади по некоторым МКД. Здесь некоторые подрядчики присваивают большие суммы денег.

- Подрядчик в Акте КС-2 №231 от 20.04.2017г указал, цоколь S = 79,44кв.м.   облицован сайдингом (стоимость 1кв.м.=255,43 руб.-базовая). По факту я обнаружил, что положили профнастил С-8, который на много дешевле. В ходе моих длительных споров с комитетом по ЖКХ НГО, “Ремстройсервис“ и МКУ УКС, которые пытались доказать, что их стоимость почти одинаковая, главой НГО Барановым А.Б. было принято решение: МКУ УКС сделать новые расчеты и результаты направить в КЖКХ. Я ознакомился с расчетами. Оказалось: 1. стоимость облицовки цоколя сайдингом = 186490 руб. 2. стоимость облицовки цоколя профнастилом = 94946 руб.

Значит, подрядчик присвоил себе 186 490 - 94 946 = 91 544 руб. Их надо вернуть в казну и наказать виновных в хищении денег.

Однако, в их информации в мой адрес по S допэлементов кровли от 12.09.2018 № 01/471 Поджарова С.Ф. об этом ничего не сообщает, как и по многим другим вскрытым нарушениям. (Копия письма УКС в КЖКХ с расчетами стоимостей профнастила и сайдинга прилагаются).

2. Ул.УРАЛЬСКАЯ, 6

(Подрядчик «РемСтройСервис»)

КРОВЛЯ

- В акте приема кровли КС-2 от 12.01.17 стоимость = 2.244.901р.

S кровли из металлочерепицы = 636м², а надо учитывать S кровли = 617м² (Комиссией установлено по однотипному дому по ул. Уральской, 5).

Разница = 636-617=19м² (На столько подрядчик завысил S кровли). Ст. 1м². металлочерепицы = 205,09р/м² (базовая цена за 2001г.) Тогда Ст.19м² = 19*205,09р = 3897*7,333=28,575р. (7,333 – это коэф.). К этой сумме надо еще прибавить min 10%-15% - это смет. прибыль, накладные расходы и др. надбавки. Пусть будет 10%. Итого – 28575р+10% (это 2857р)=31432. Эту сумму ≈ 31432р подрядчик присвоил себе.

- По акту КС-2 S доп. элем. черепицы = 178м², ФКР давал в смете S доп. элем=112кв.м., как на нашем доме. Расчеты по нашему дому показали, что надо считать S доп. элем. черепицы = 112м². Пусть будет S доп. элем. черепицы = 120м² - это с большим запасом. Эту площадь 120м² будем учитывать и для всех других однотипных домов.

Тогда разница S=178-120=58м² подрядчик приписал. Ст.1м² допол. элем. черепицы = 172,82р/м² (базовая цена за 2001г.) Стоимость 58м² = 58*172,82=10.023,5р*7,333=73503р. К ст.73503+10% (min=7350р.) ≈ 80853 руб. подрядчик присвоил себе.

- По акту КС-2 V досок обрешетки = 9,35м³, толщина доски = 44мм и более.

По факту доска толщиной = 30мм, т.е. сэкономили себе 1/3 от V=9,35м².

Это будет V=3,17м³. Ст. 1м³ досок = 1428р/м³. Тогда Ст. V=3,17м³=3,17*1428*7,333=33195р+10%(3320р) ≈ 36515р. подрядчик присвоил себе.

- Водоотведение. По КС-2 значится, что проведены земляные работы вне здания по замене труб чугунных канализации на пропиленовые. Но этого не сделано! Присвоили ≈ 50,000 р.

- На чердаке уложено якобы 87м.ч. ходовых трапов. Очень мало и не там, где нужно. Требуется там, где инженерные сети, по утеплителю ходить нельзя.

ФАСАД

- По акту КС-2 от 06.06.17г

Раздел №1. Стены. Если сложить стоимости п.п. 9 и 10, то у подрядчика она = 182535р (это уже с коэф. 7,333).

Мой расчет ст. = 1728 (окраска окон) + 11574 (разборка строительных лесов.) = 13302 *7,333 = 97547руб. К этой стоимости = 97547 + 10% (9755р) = 107302рубл. Разница = 182535 - 107302 =  75233 руб. подрядчик присвоил себе. Надо проверять более точнее специалистам.

- S карниза и балконные плиты облицованы по КС-2 профнастилом с полиэстером и равняется = 132м² - это завышено! На нашем таком же доме Уральская,5 точно была подсчитана S карниза и балконных плит = 100м² (86+14). Т.е. на S=32м² завысили – это тоже деньги! Ст.1м²=105р/м²(базовая). Ст. 32м² = 27091рубл. присвоили подрядчики.

ИТОГО – примерная сумма денег присвоена подрядчиком = 31432р + 80853 + 36515р + 50000р + 75233р + 27091р = 301 124 руб.

3. Ул.УРАЛЬСКАЯ,10

(Подрядчик «РемСтройСервис»)

КРОВЛЯ

АКТЫ приемки: - КС-2 от 12.01.17 – стоимость =819,161р.

- КС-2 от 12.01.17 – стоимость = 2,250,305р.

- КС-2 от 12.01.17 – стоимость = 701,958р.

- В КС-2 от 12.01.17 утепление чердака – ст.819.161р. В разделе №1, если сложить общую стоимость по видам работ, то мой расчет стоимости общ. = 74,119р+10%(7412р) = 81,531*7,333=597,867р.

У подрядчика стоимость общ. = 726,392р (с коэф. 7,333 учтено).

Разница = 726,392-597,867≈128525р. – присвоил подрядчик.

- S кровли = 637м², надо учитывать S кровли = 617м² - комиссией установлено, как на Уральской, 5. Разница = 637-617=20м², т.е. приписка.

Стоимость 1м² = 205,09р.  Стоимость 20м² = 20*205,09*7,333=30,078р. и +15% (разные надбавки min) ≈ 36.725р. – приписка.

- По КС-2 V досок обрешетки = 9,153м³, толщина доски 44мм и более.

По факту n толщина = 30мм, т.е. сэкономили себе 1/3 от V=9,153м² = 3,05м³ - присвоили себе. Тогда ст. V=3,05м³ = (3,05*1428р\м³*7,333) +15%=31935р+4790р ≈ 36725рубл. – присвоили.

- По КС-2 S доп. элем. черепицы = (112+15,31) +14,57+35,14+47,29) ≈ 224,24м² - очень завышено. Расчет точный по нашему дому S доп. элем. = 112м² - мы приняли с запасом S доп. элем. = 120м². Эту площадь будем учитывать для всех однотипных домов. Итого – разница = 224-120 = 104м² - приписка.

Ст.1м² доп. элем. черепицы = 172,82р\м² (базовая). Тогда стоимость S=104м²=104*172,82*7,333=131798+15% (19769) = 151567 руб. Т.е. подрядчик присвоил себе 151567р.

- Водоотведение по КС-2 от 27.02.17г. Якобы выполнены земляные работы по замене канализационных труб вне здания. По факту этого не сделано. Примерно подрядчик присвоил себе 50000р. Все приписки, возможные, надо комиссии проверить.

ИТОГО – примерно присвоено денег подрядчиком ≈ 128525 + 36725 + 34589 + 151567 + 50000 = 351 406 руб.

4. Ул.ЛЕНИНА,7

(Подрядчик «Наш дом Лесной»)

КРОВЛЯ

Акты-КС-2 от 12.09.16 (стоимость - 2,389,452 р)

-КС-2 от 04.10.16 (стоимость - 651,160 р)

- S кровли из м\ч = 602 + 44,32 = 646,32м² - завышена.

Требуется учитывать S кровли = 617м² (установлено комиссией АДМ НГО                                                                                                  по д.№5 на ул.Уральской. Разница = 646-617=29м² - приписка. Стоимость 1м² м\ч = 235р\м²., тогда стоимость 29м² = 19*235,23  = 6822*7,333 = 50023р + 10% (5002) ≈ 55025 руб. присвоено подрядчиком.

- S доп. элем. м\ч = 125,8м² зафиксировал подрядчик, а региональный ФКР в смете давал S доп. элем. = 210м². Подрядчик поступил честно – не стал приписывать. А позиция ФКР странная: на аналогичных таких же домах он дает S доп. элем. = 112м², как на нашем доме, а на других = 210м², 260м² и даже 315м². Ниже я покажу эти дома. Расчеты по нашему дому Уральская, 5 показали, что S доп. элем. = 112м² и ФКР давал = 112м². Мы приняли - пусть будет S доп. элем. = 120м² с запасом. Для всех однотипных МКД.

- Якобы была разборка и устройство 4 слуховых окон. По факту этого не было. Стоимость ≈ 16-20т.р. – приписка

- Установили 9 зонтов из оцинвки на вентшахты. Зонты малых размеров. Средняя ст. 1 зонта оказалась = 8764р (это «грабеж»). Ст. 9 зонтов = 9779*7,333=71709+10%(7170) = 78879рубл.

- В КС-2 также не указано какой V досок обрешеток + V досок контробрешеток + n толщина доски и ст. всех материалов. Примерная ст. ≈ 130,000-140,000р. Куда они все это спрятали? Значит приписки будут на других видах работ?

ПРИСВОЕНО ДЕНЕГ НА КРОВЛЕ: 55025 + 16000 + 130000 = 201.025 руб.

ФАСАД

- Подрядчик здесь правильно показал облицовку всего фасада МКД.

А) Облицовка стен S стен в сайдинге = 495м² - хорошо. Стоимотсь 1м² = 252,13р\м².

Б) S цоколя в профнастиле С-8 = 50,6м²

Ст. 1м² профнастила за работу = 125,72р\м²

Ст. 1м² материала профнастила = 60,08р\м²

В) S карниза в профнастиле = 74,56м²

Тогда S общая карниза стен цоколя = 495+50,6+74,56=620м²

S=620м² должна стать образцом для всех других однотипных 2-х этажных домов. Одинаковой пусть будет S= 620-630м².

5. Ул.ЛЕНИНА, 9

(Подрядчик «Наш дом Лесной»)

- S кровли = 646м², S доп. элем. = 125м²

S стен в сайдинге = 495м² и S карниза в профнастиле = 74,56м²

- Разборки и сборки 4х слуховых окон не было, а в КС-2 указана была?? Приписка – 20000 рубл.

- В КС-2 также V досок обрешетки + V досок контробрешеток + n толщины доски и + ст. этих работ не показаны. Примерная ст. = 130000-140000р. Куда спрятали?

- S общая облицовки (карниза, стен, цоколя) = 639м². Получается средняя S облицовки всего фасада = 630м² по этим двум домам ул. Ленина 7,9.

Берем S облицовки (карниза, стен, цоколя) = 630м² - для всех других однотипных 2х этажных домов.

Приписка по кровле будет: S= 646-617=29м².  Стоимость = 55 025рубл. – приписка.

ИТОГО – примерно присвоено денег по дому Ленина, 9 = 130000 +  55025 + 20000 = 205 025 руб.

6. Ул.ЛЕНИНА,10

(Подрядчик ООО «НСт.П»)

КРОВЛЯ

Акты приемки: КС-2 от 16.05.16г (стоимость - 2,790,617 р)

КС-2 от 08.07.16 (стоимость - 245,938 р)

- S кровли метал-черепица = 658м² - завышено! Требуется взять S = 617 м (комиссией установлено). Разница = 658 - 617 = 41м² - это приписка у подрядчика.

Стоимость 1м² = 235,23р\м². Стоимость 41м² = 41*235,23 = 9644,43*7,333 = 70723 + 10% (7,072) = 77795 руб.– присвоил подрядчик!

- В КС-2 нигде не указан какой V досок обрешетки + V досок контробрешетки + n толщина доски + стоимость материал и работы. Примерная стоимость ≈130,000 + 140,000 рублей. Куда они все это спрятали? Значит приписки будут на других видах работ.

- В КС-2 указана длина (L) трапов на чердаке составляет L=87м.ч., у Фонда Капитального Ремонта в смете L=156 м.ч. Это очень мало и поставлены только почти по середине чердака. Требуется там, где есть инженерные сети (трубы отопления). По утеплителю ходить нельзя. Это брак в работе.

- Якобы, установлено 6 аэраторов (кровельная вентиляция) Этого не было сделано. Их там нет! Стоимость 6 аэраторов = 1148р (базовая) * 7,333 = 8418 + 10% (842) = 9260 – приписка.

- В КС-2 S доп. элем. м\ч = 189м² - очень завышено. Требуется взять = 120м² (с запасом) на основании расчетов моих и МКУ УКС – Кондрича М.М. Разница = 189 -  120 = 69м² приписка. Стоимость 1м² = 172,82 руб. Стоимость 69м² = 69*172,82 = 11925*7,333 = 87443 + 10% (8744) = 96187 руб.–присвоил подрядчик.

- Якобы была разборка и устройство 4 слуховых окон. Этого не делалось. Ст.= 20000руб. – приписка.

- Установлено 9 зонтов на вентшахты. Ст. 9 зонтов = 78800руб. (с учетом коэф. 7,333 и 10%). Тогда стоимость 1 зонта = 8755 – это грабеж!

ФАСАД

Акты приемки: -КС-2 от 10.08.16 (стоимость - 366,724 руб.)

- КС-2 от 17.08.16 (стоимость - 1,890,425 руб.)

1)  Облицовка стен и цоколя – S стен-цоколя = 18,3+659=677м² - завышено.

Точно такие же дома на ул. Ленина,7 и 9. У них S стен и цоколя = 495 + 65 = 560м². Разница = 677  - 560 = 117м² - приписал подрядчик. Стоимость 1м² сайдинга = 252,13р\м². Стоимость 117м² = 117*252,13=29499*7,333= 216318р + 10% (21631р) = 237948 р - присвоил подрядчик

- S карниза в профнастиле е-8 = 72м² - нормально.

Стоимость 1м² (за работу) = 42,77р\м²

Но почему-то на других домах (Ленина 7,9 и 50) стоимость 1м² (за работу) =125,72 руб. Комиссии надо с этим разобраться.

Стоимость 1м² профнастила = 60,08р\м²

- По КС-2 отмостка. Уложено якобы V щебня = 10,14м³ и V бетона = 10,14м³, S отмостки =101,4 кв.м. Толщина отмостки =20см. (10см щебня и 10см бетона). По факту уложено примерно всего 10см (щебня и бетона). Есть фото отмостки. Стоимость отмостки 180,000. Значит 90000 руб. – присвоил подрядчик.

Об этом (такая же картинка просматривается на многих др. домах) я говорил и показывал фото на встрече 01.12.17г. с Зам. Главы Адм. НГО Хатиповым В.Р., Поджаровой С.Ф. – председатель КИСКХ и Складневым – нач МКУ УКС. Было молчание и уход на другие темы. Обещала Поджарова С.Ф. провести проверку, но увы!

ИТОГО - примерная сумма денег присвоена = 77795 +  130000 + 9260 + 96187 + 20000 + 237948 + 90000 = 661.190,0 руб. – присвоено.

7. Ул.ЛЕНИНА, 48

(Подрядчик ООО «Комви»)

КРОВЛЯ

КС-2 от 24.06.16 (стоимость -  2,887,164 рублей).

- S кровли м\ч = 671м² - очень много. Требуется учитывать S кровли = 617м² (комиссией установлено). Разница = 671-617 = 54м² - это приписка. Стоимость 1м² черепицы = 235,23р\м². Стоимость S= 54м² = 54*235,23*7,333  = 93147+10% (9315) = 102462руб. – это min присвоил подрядчик.

Здесь не все учтены добавки, в т.ч. на всю общую стоимость насчитывается НДС = 18%

- По КС-2 S доп. элем. черепицы = 193м² - очень завышено. Требуется учитывать S доп. элем. = 120м² - на основании расчетов. Разница = 193-120=73м² - это приписка. Стоимость 1м² = 172,82р\м² - Стоимость S=73м²=73*172,82*7,333=92512+10%(9251) = 101763р. – присвоил подрядчик.

- Якобы поставлено 8 аэраторов (кровельная вентиляция). По факту их там нет. Стоимость 1 аэратора 191,25р (базовая). Стоимость 8 аэраторов = 191,25*8*7,333  = 11220р+10% (1122р) = 12342р – присвоил подрядчик.

- В КС-2 нигде не указан какой V досок обрешеток + V досок котробрешеток + n толщина доски + ст. материала и работ. Примерная стоимость 130000 - 140000 руб. Куда это все спрятано? Это мошенничество! Все это сделано для того, чтобы не объяснять, почему в КС-2 (акте приемки) стоит толщина доски n=44мм, а по факту h=30мм. Т.е. 1\3 от V досок присваивает подрядчик себе. Такая картина имеет место по всем таким МКД.

ФАСАД.

(КС-2 от 15.07.16 стоимость - 1,842,762 рублей)

- S фасада в сайдинге = 705,69м². Вообще «Комви» должен был показать раздельно Sстен+Sкарниза+Sцоколя и чем облицованы. А они свалили все в одну кучу. Это тоже ухищрение или хитрость. На аналогичных домах по ул. Ленина 7 и 9 S общая = S карниза = 74м² + S стен = 495м² + S цоколя = 50,6 м² = 620м² - Ленина,7 и 638м² - Ленина, 9. Средняя S = 630м² - это образец или стандарт для таких домов. Надо учитывать.

Разница по облицовке: всего фасада МКД = 705-630=75м² - приписка.

Стоимость 1м² сайдинга = 252,13р\м². Стоимость 75м²=75*252,13*7,333=138,665+10% (13,866) = 152,531руб. – это минимум присвоено.

Здесь в конце сметы будет подсчитывается компенсация за НДС = 18%. Назначенная комиссия более точно определит, какие суммы денег присвоены подрядчиком.

ИТОГО– примерно присвоена сумма денег = 102462 + 101763 + 12342 + 130000 + 152531 = 499.098,0 руб. – присвоено.

8. Ул.ЛЕНИНА,50

(Подрядчик «Ремстройсервис»)

КРОВЛЯ

Акты: КС-2 от 25.05.16г. (стоимость - 2,842,903р), КС-2 от 30.09.16 (стоимость – 416 854р).

- По КС-2 S кровли м\ч = 650,87=651м² - завышена. Требуется учитывать S кровли из черепицы = 617м² (комиссией установлено).

Разница = 651-617 = 34м² - приписка. Стоимость 1м² черепицы = 235,23р\м². Стоимость 34м² = 34*235,23*7,333 = 58648р+10% (5865) = 64513 руб. мин. присвоил подрядчик.

- S доп. элем. черепицы = 180+121,3 = 301м² - это запредельное превышение. Удивительно то, что по акту уточнения видов и объемов работ Хатипов В.Р. и Поджарова С.Ф. вместе с другими контролерами подписали S доп. элем. = 315м². А подрядчик уменьшил до S доп. элем. = 301м². Это уже беспредел, такого в жизни не может быть. Это составляет половину S кровли! Требуется учитывать S доп. элем. черепицы = 120м² (на основании моих расчетов и УКСа). Разница = 301-120 = 181м² - приписка у подрядчика. Стоимость 1м² черепицы = 172,82р\м². Стоимость 181м² = 181*172,82р\м²*7,333 = 229379руб.+10% (22938) = 252317 руб. - min присвоил подрядчик себе.

- В КС-2 также не показан какой объем - V досок обрешеток + V досок котробрешеток + n толщина доски + ст. материала и работ. Примерная стоимость 130,000 - 140,000 рублей – куда все это спрятали? Значит компенсировать будут на приписках других видов работ?

- Якобы положили ходовые трапы на чердаке длиной L= 70м.п, а по акту уточнения видов и объемов работ записано=156м.п. Это грубейшее нарушение технологии. И трапы поставлены почти посередине чердака. Требуется ставить там, где идут инженерные сети (трубы отопления). Значит, будут специалисты ходить по утеплителю. Это большой брак в работе!? Контроля нет со стороны ответственных лиц. Все уверовали в свою безнаказанность.

- Якобы поставили 5 аэраторов на кровле (кровельная вентиляция). Этого нет на кровле. Ст. 5 аэраторов = 8000руб. – приписка.

По фасаду – по штукатурке, огрунтовке и шпаклевки, и окраске S=621м² тоже есть приписки, но это не такие большие суммы денег. Поэтому я не раскрываю эти площади.

ИТОГО – примерно присвоено денег = 64513 + 252317 + 130000 + 8000 = 454 830 руб. – присвоено подрядчиком.

9. Ул.ЛЕНИНА,45

(Подрядчик ООО «Комви»)

КРОВЛЯ

Акт КС-2 от 12.09.16 (стоимость - 4.056.110 рублей) – эта стоимость очень большая! Наши дома по ул. Уральской,5,6 и 10 такие же, но стоимость кровли = 3,260,000 - 3,300,000 рублей. Надо проверять!

У Фонда Капитального Ремонта в локальной смете S кровли черепицы = 925м²! Это поразительно, как профессионалы считали?   Лишь бы накрутить стоимость проекта?! Подрядчик в акте КС-2 зафиксировал S кровли черепицы = 666м² - но это тоже завышено! Требуется учитывать S кровли = 617м² (комиссией установлено на нашем доме и др.) Разница = 666-617=49м² - приписка. Стоимость 1м² м\ч = 235,23р\м². Стоимость 49м² = 49*235,23*7,333 = 84522+10% (8452) = 92 974р. – минимум присвоил подрядчик.

В КС-2 S доп. элем. черепицы = 262м². Требуется учитывать S доп. элем. =120м² (на основании расчетов моих и УКС). Разница = 262-120=142м² - приписка. Стоимость 142м² = 142*172,82*7,333 = 179995 + 10% (17995) = 197.950р. – мин. присвоено подрядчиком.

Якобы поставлено 8 аэраторов (кровельная вентиляция). НЕТ! Их там не поставили. Стоимость 8 аэраторов = 13 000р. – присвоено.

В КС-2 также не указано V досок обрешеток + V досок контробрешеток + n толщина доски + стоимость материала и работ. Примерно присвоено 130 000 - 140 000р. – это мошенничество!

Якобы положили 4 слоя утеплителя. На других таких же домах укладывали 3 слоя. Надо проверять.

Вернемся в КС-2 по кровле – стоимость 4,056,110р. Если взять «Раздел №1 – кап. ремонт крыши» и сложить стоимость с пункта № 1 по пункт № 27, то подрядчик показывает общую стоимость = 2,225,058 (уже с коэф.). При этом не показывает сколько составляют накладные расходы, сметная прибыль и т.д. Я сложил эти стоимости, получилась стоимость общая = 243644*7,333 = 1.786.641+10% (178.664) = 1.965.305р.  Разница = 2.225.058 - 1.965.305 = 259 753р – возможная приписка. Надо проверить!

ФАСАД

Акты: КС-2 от 23.09.16 стоимость =2,253,706р.,

КС-2 от 23.09.16 стоимость=534,070р.

1. Тоже повторяется, как и на кровле. Если сложить стоимости работ по пунктам (№№ 2,7,9,12,18,20), то у меня получилась стоимость общая = 31 607 руб.*7,333/коэф = 231 774 руб.+ 10% /23 177 руб = 255 000 руб. (мой расчет).

А у подрядчика: стоимость общая = 419 078 руб. (с коэфф 7,333). Разница 419 078 руб.-255 000 = 164 078 руб. - возможная приписка.

2. Так же не показывалась сколько составляет сметная прибыль, накладные расходы и другие добавки. Это грубейшее нарушение-уловки, ухищрения с целью запутать всех и получить «навар». А контрольные органы и ФКР подписывают эти Акты КС-2.

3. «Комви» на этом доме и многих своих домах показывает S облицовки всего фасада, а требуется показывать раздельно: S карниза + S стен + S цокаля и чем они облицованы. Тогда не будет соблазна на приписки.

Итого - примерно присвоено денег по дому (только по некоторым видам работ) = 92 974 + 197 950 + 13 000 +130 000 + 259 753 + 164 078 = 857 755 рублей.

Пока ООО «Комви» чемпион по припискам!

10. Ул. Первомайская, 13

(Подрядчик ООО «НСтП»)

КРОВЛЯ

Акты: КС-2 от 29.09.2016 - Стоимость = 2431604руб.

КС-2 от 08.11.2016 – Стоимость = 596666 руб.

1) S кровли (металлочерепица) = 600+85,6 = 685 м.кв – очень завышена.

ФКР в смете давал S кровли (черепица) = 602 м.кв.- это более точная. Будем учитывать S кровли = 617 м.кв.(определено комиссией). Разница 685-617=68 кв.м. (приписка у подрядчика). Стоимость 1 м.кв. металлочерепицы = 235,23руб. (базовая цена). Стоимость 68 м.кв = 68х235,23 х 7,333 (коэф) = 117 296руб. плюс 15% (17 594 руб.– сметная прибыль, накладные расходы и др.надбавки) = 134 890 руб.-приписка

2) S доп.элем.черепицы = 140,24 м.кв.(завышена). На точно таких же домах по ул.Ленина, 7 и 9  S доп.элем.черепицы = 125 м.кв. – это ближе к реальности . Но мы приняли и учитываем S доп.элем. череп. = 120 м.кв. (на основании расчетов с УКСом и моих). Разница равна 140- 120 = 20 м.кв. Стоимость 1 м.кв доп.элем. = 172,82 руб., тогда Стоимость 20 м.кв. = 20х 172,82 х 7,333 = 25 346 + 10%( 2534) = 27 880 руб. (присвоил подрядчик).

3) Теперь подрядчики, УКС, КЖКХ и УЖК «Новоуральская» пошли на ухищрение - они в КС-2 не стали указывать V досок обрешет. + V досок контр.обрешетки + толщину доски + стоимость досок и работу. Примерная стоимость 130-140 тыс.рублей. Куда это все спрятали? Это групповое мошенничество!?

4) Якобы поставили 4 аэратора на кровле. Нет! Этого не сделано! Приписки на стоимость 6000 руб.?

5) Ходовые трапы на чердаке по смете ФКР давал длиной L = 156 м.п., а подрядчик указывает L= 203 м.п. – такого не может быть. И они тоже поставлены не там, где требуется, а по утеплителю ходить нельзя, можно провалиться в квартиру. Такие факты имели место два раза в 2016–2017гг                    Итого - присвоено по кровле денег: 134 890 + 27 880 + 130 000 + 6000 = 298 770 руб.

ФАСАД

Акты: КС-2 от 19.10.2016.  Стоимость 292 870 руб.

КС-2 от 15.11.2016.  Стоимость 1 802 230 руб.

Подрядчик в КС-2 указывает, что фасад-стены + цоколь + карниз в сайдинге. По факту S карниза = 65 м.кв. в профнастиле С-8 и S цоколя = 60 м.кв в профнастиле С-8. При расследовании по нашему дому Уральская, 5 есть заключение МКУ УКС, что профнастил С-8 дешевле сайдинга в два раза ( см.приложение письма УКСа в КЖКХ Адм. НГО.)

А) Отмечено, что S стен и цоколя в сайдинге = 614 м.кв. – S цоколя = 60 м.кв., тогда S стен = 614-60 = 554 м.кв – завышена!

На однотипных домах по ул.Ленина, 7 и 9 площадь стен в сайдинге равна 495 м.кв.(точная площадь). Разница 554 – 495 = 59 м.кв.- приписка.

Стоимость 1 м.кв. сайдинга 252,13 руб. Стоимость 59 м.кв = 59 х 252,13 х 7,333= 109 083 руб + 10% ( 10 908) = 119 991 руб.- приписка только по S стен в сайдинге.

По факту S карниза и цоколя в профнастиле = 65 (карниз) + 60 (цоколь) = 125 м.кв. Если профнастил в два раза дешевле сайдинга (расчет УКСа), то стоимость 1 м.кв. профнастила примерно 125 руб. за 1 кв.метр, тогда  стоимость 125 м.кв = 125 х 125р х7,333 = 114 578 + 10% ( 11 458 руб)=126 036 (стоимость профнастила карниза и цоколя).

Б) Подрядчик записал в КС-2, что Sкарниза и цоколя в сайдинге – это обман!

Стоимость 1 кв.м сайдинга 254,13руб., тогда стоимость S карниза и цоколя равна 125 м.кв.х 252,13руб. х 7,333 = 231 108руб. + 10% ( 23 110) = 254 218 руб.- стоимость карниза и цоколя в сайдинге. Разница: 254 218 руб (сайдинг) – 126 036 руб (профнастил) = 128 182 руб., т.е. подрядчик на подмене материала присвоил 128 182 рубля.

Отмостка в КС-2. h толщина отмостки = 20 см (10 см щебня и 10 бетона), по факту уложено примерно всего 10 см. (есть фото). Стоимость отмостки =185129руб., т.е. подрядчик присвоил сумму примерно = 90000руб.

На фасаде и отмоске подрядчик присвоил примерно 119 991 + 128 182 + 90 000 = 338 173 рубля.

Итого присвоено денег по кровле и фасаду: 298 700 + 338 173 = 636 943 руб

11. Ул. Первомайская, 13А

(По габаритам такой же как на ул. Уральская, 5,6,7,9,10 и др.)

(Подрядчик ООО «НСтП»)

КРОВЛЯ

Акты КС-2 от 26.09.2016 стоимость - 2 135 832 руб

КС-2 от 08.11.2016 стоимость 868 906 руб.

- S кровли металлочерепица равна 672 м.кв. – завышена! По факту учитываем S = 617 м.кв.- это установлено комиссией. Тогда разница 672 – 617 = 55 м.кв. –приписка подрядчика.

Стоимость 1 кв.м. черепицы 211,17 руб.

Стоимость 55 кв.м.= 55 х 211,17 х 7,333= 85 168 руб + 10% ( 8 517) = 93 685 руб – мин.присвоено подрядчиком!

- V досок обрешетки приблизительно 13 м.куб. – завышено! Наш дом – Уральская,5 точно такой же!  V досок обреш. = 9,078 м.куб. приблизительно 9 м.куб.уложено. Разница 13 – 9 = 4 м.куб. – приписка. В КС-2  h (толщина доски) = 44 мм и более, у них по факту = 30 мм , т.е. надо считать 1/3 от V досок это будет 3 м.куб подрядчик присвоил себе и плюс 4 м.куб , которые не использованы вообще. Итого: 3 + 4 = 7 м.куб. присвоена.

Стоимость 1 м.куб. обрешетки h= 44 мм = 1428 руб. (они взяли эту цену), а стоимость 1 м.куб обрешетки h= 30 мм = 1448 руб, тогда стоимость 7 м.куб = 1428 х 7 х 7,333  = 73 301 руб + 10% (7330) = 80 631 руб – присвоил подрядчик/

- S допэлементов черепицы = 221м.кв. - очень завышена.

- По факту для учета берем S доп.элем.=120 м.кв. (на основании расчетов УКСа и моих совместно. См. Приложение).

Разница равна 221 – 120 = 101 м.кв. - присвоено.

Стоимость 1 кв.м. доп.элем.черепицы=172,82руб.  Ст. 101кв.м.=101 х 172,82 руб х 7,333 = 127 996 руб + 10% (12800) = 140 796 руб – присвоил подрядчик.

Итого- присвоено денег по кровле=93685+80631+140796=315112руб.

ФАСАД

КС-2 от 19.12.16г - стоимость 352 975 руб.

КС-2 от 23.03.17- стоимость 2 683 494,96руб.

- Отмечено, что весь фасад (карниз, стены и цоколь) облицованы сайдингом. По факту – карниз и цоколь облицованы профнастилом. Профнастил примерно в два раза дешевле сайдинга.

- По КС_2

- S цоколя в сайдинге у подрядчика равна 64 м.кв. А S карниза в сайдинге подрядчик не показал. Мой расчет=80 м.кв. По факту цокаль и карниз облицованы профнастилом.   А Стоимость 1 м.кв сайдинга равнв 252,13 руб.

А) Стоимость (64 м.кв + 80 м.кв) сайдинга = 144 м.кв х 252,13 руб х 7,333= 266 237 руб + 10% (26624) = 292 861 руб (стоимость карниза и цоколя в сайдинге)

Б) Стоимость профлиста равна 125 руб 1 кв.м.- это расчет УКСа применительно к нашему дому, тогда стоимость 144 м.кв профлиста равна 144 х 125р х 7,333= 131 944 руб + 10% (13 199) = 145 193 руб (стоимость профлиста карниза и цоколя).

Разница равна 292 861 – 145 193 = 147 668 руб – такую сумму подрядчик присвоил себе на подмене материала? Хотя в Акте от 05.08.2016 об уточнении видов и объемов работ, в разделе «Цоколь» зафиксировано, что цоколь в профлисте С-8  S = 64.3 м.кв., а в акте КС-2 поставили сайдинг! Это не ошибка, а умышленные действия группы лиц!

- В Акте № В-1 от 03,11,2016 об уточнении видов и объемов работ в системе водоотведения зафиксировано, что выполнены земляные работы по замене канализационных труб длиной L приблизительно 10 м и V земли 19 м.куб. и др. Стоимость таких работ приблизительно 50 000руб? По факту этого не было! Обман, есть свидетели. И это легко проверяется!

- Отмечено, что на чердаке длина ходовых трапов равна 203 м.п., по факту приблизительно 80-90м.п., уложены по середине чердака. Их требуется ставить там, где инженерные сетки. Разные специалисты будут ходить по пленке над утеплителем. Все сделано неправильно и быстро выйдет из строя. Кто за это ответит? (Есть фото чердака).

- Наш дом – Уральская,5 точно такой же, как этот, но что поражает: у нас кровли без утеплителя равна 2 425 000руб, а у них стоимость кровли без утеплителя 3 004 000руб – надо проверять!

- S стен в сайдинге = 894 м.кв., а на нашем доме она равна 803 м.кв (эти расчеты сделаны вместе с подрядчиком) - завышена на 90 м.кв., стоимостью 180 000 руб.

Итого присвоена денег по кровле и фасаду: 315 112 + 147 668 + 50 000 + 180 000 =  694 780 руб.

12. Ул.Первомайская,15

(2-х этажный дом, такой же, как Первомайская,13)

(Подрядчик ООО «НСтП»)

КРОВЛЯ

Акты: КС-2 от 13,05,16, Доп. КС-2 от 21.07.16

- S кровли металлочерепица = 600 + 40,9 = 641 м.кв.- завышена. На точно таком же доме ул.Первомайская, 13 Sкровли = 685 м.кв??? – подрядчик тот же! По факту учитываем площадь кровли = 617 м.кв. – определено комиссией. Тогда разница = 641 – 617 = 24 м.кв.- приписка. Стоимость 1 м.кв. металлочерепицы 235,23 руб. Стоимость 24 м.кв. = 24 х 235,23 х 7,333 = 41 399 + 10% (4140) = 45 537 руб (приписка у подрядчика).

- В КС-2 S карниза в сайдинге = 66 м.кв., по факту положен профнастил, который в два раза дешевле сайдинга.  Установлено УКСом по нашему МКД (см. прилож.)

А) Ст 66 м.кв. в сайдинге = 66 х 252,16 х 7,333 = 122 025р + 10% (12 203) = 134 228 руб.

Б) Стоимость 66 м.кв. профнастила = 66 х 125р х 7,333 = 60 497р + 10% (6 049) =66 546руб.

Разница 134 228 – 66 546 = 67 682 руб – присвоено подрядчиком на подмене материала?

- Якобы они установили 6 аэраторов на кровле (кровельная вентиляция)- нет, этого не сделано! Приписка по стоимости 15 000руб.

- S доп.элем.черепицы = 210 м.кв. – очень завышена! На точно таком же доме Первомайская, 13 S = 140 м.кв.-расчет давал подрядчик.

Где контрольные организации? На нашем доме Уральская,5 S доп.элем. черепицы равна 112 м.кв. (давал ФКР). На домах Ленина,7 и 9 по факту ООО «Наш дом Лесной» зафиксировал S доп.элем = 125 м.кв. Они поступили честнее!

Здесь учитываем S доп. элем. черепицы = 120 м.кв. (на основании моих и УКСа расчетов), тогда разница = 210 – 120 = 90 м.кв.- приписка?

Стоимость 1 м.кв.доп.элем.=172,82 руб. Стоимость 90 м.кв.= 90 х 172,82 х 7,333 = 114 056 + 10% (11 405) = 125 461 руб - присвоил подрядчик.

- Ходовые трапы на чердаке ФКР давал в смете длину 156 м.п., а подрядчик почему то поставил длину 87 м.п.- это очень мало и не в том месте, по утеплителю ходить нельзя.

- В КС-2 нигде не указан какой объем досок обрешетки + объем досок контрообрешетки + стоимость материала и работ затрачено при ремонте. Примерная стоимость равна 130 000-140 000 руб - присвоили? Куда все это спрятали, где были контролирующие органы - УКС, КЖКХ, ФКР и УЖК «Новоуральская»? Видимо компенсировать будут на приписках по другим видам работ?

ФАСАД

Акт- КС-2 от 29.08.2016 г стоимость 1 764 678 руб.

- S облицовки стен в сайдинге = 647 м.кв. В разделе КС-2 по кровле отмечено, что площадь карниза в сайдинге равна 66 м.кв.  Будим считать, что в площадь стен равной = 647 м.кв. (входит и цоколь равный 64 м.кв.)

А) В КС-2 отмечено, что цоколь площадью 64 м.кв выполнен в штукатурке по металлической сетке. Стоимость равна 3 492 руб х 7,333 = 25 606 руб +10%(2560) = 28 166 руб. Стоимость 28 166руб –приписка, т.к. здесь не было штукатурки (отдельные места), затирка была, но сетка не ставилась. (есть фото цоколя)

А вот цоколь закрыли сайдингом, хотя его отдельно не показали, якобы он вошел в общую площадь стен в сайдинге равную 647 м.кв – это много. На аналогичных домах Ленина, 7 и 9 точно рассчитано, что площадь стен в сайдинге равна 495 м.кв.

Б) Тогда на этом доме S стен с цоколем = 495кв.м. (стены) + 64кв.м. (цоколь) = 559 кв.м., а не 647 м.кв.

Разница 647 – 559 = 88 м.кв. – приписка подрядчика

Ст. 1 м.кв. сайдинга 252,13 руб.

Ст.88 м.кв.сайдинга= 88 х 252,13р х 7,333= 162 700 + 10%(16 270) = 178 970 руб.-приписка подрядчика

В) Отмостка. Такая же как у дома Первомайская,13. Толщина должна равна 20 см. По факту уложено около 10 см. Стоимость отмостки 179 000руб. Значит, примерно 90 000руб. присвоили подрядчики. Все надо проверять!

Прошу включить меня в состав комиссии независимой для объективности.

Итого общая сумма присвоена по МКД = 45 537 +67 682 +15 000 +125 461 +130 000+ 178 970 +90 000 = 652 650 руб.

13. Ул.Первомайская, 15А

(подрядчик ООО “НСтП”)

КРОВЛЯ

Акты: КС-2 от 20.12.2016г. Стоимость 1 985 930 руб.

- S кровли метал.черепица = 640 м.кв- завышена.  ФКР давал площадь кровли = 614 м.кв – здесь они поступили честно! Наш дом по ул.Уральская,5 точь в точь по габаритам и комиссией Администрации НГО была принята площадь кровли 617 м.кв.- с запасом для всех однотипных домов. Реальная площадь кровли 610 м.кв и это еще с запасом.

Тогда разница равна 640 – 614 = 26 м.кв.- приписка подрядчика

Стоимость 1 м.кв. черепицы = 211,17 руб

Ст-ть 26 м.кв = 26 х 211,17 х 7,333 = 40 261 + 10% (4 026) = 44 287руб. – минимум приписка у  подрядчика

- S доп.элементы черепицы = 315 м.кв – это беспридел!                                      По факту для учета берем площадь доп.элем. равную = 120 м.кв. (на основании расчетов УКСа и моих совместно). Тогда разница: 315 – 120= 195 м.кв.-приписка.

Стоимость 1 м.кв доп.элем.=172,82 руб. Стоимость 195 м.кв.= 195 х 172,82 х 7,333= 247 121 руб. - минимум присвоил подрядчик.

- Якобы, по КС-2 на чердаке положили ходовые трапы длиной 192 м.п. – НЕТ! По факту длина равна 90 м.п. и уложены только по середине чердака, а требуется, где идут трубы отопления. Специалисты будут ходить по пленке над утеплителем, все это быстро выйдет из строя и будут провалы в квартиры. Такие примеры были в 2017г. Приписка длины равна 102 м.п. Стоимость приблизительно 7 000- 8 0000 руб.

- По КС-2 объем досок обрешетки равен 9,03 м.куб.(КС-2 основная) + 3,675 м.куб (КС - 2 допол.) = 13 куб.м. Очень завышено. На нашем доме-однотипном, объем досок обрешетки = 9,078 м.куб и на других таких же домах объем приблизительно 9 м.куб. Разница: 13 – 9 = 4 м.куб. – приписки. Но в КС-2 толщина доски = 44 мм и более, по факту уложена доска толщиной 30 мм, т.е. из затраченного объема равного 9 м.куб. 1/3 это= 3 м.куб тоже присвоено подрядчиком. Итого получается - присвоен подрядчиком объем досок = 4+3 = 7 куб.м.

Стоимость 1 м.куб= 1428 руб. Стоимость 7 м.куб.= 7 х 1428 х 7,333=73301 руб + 10% (7330)=80 631 руб.

Подрядчик здесь присвоил 80 631 руб.

Итого примерно присвоено денег по кровле: 44 287 + 247 121 +7 000 + 80 631 = 379 039 руб.

ФАСАД

(Здесь стены и карниз выполнены под штукатурку)

Акты КС-2 от 07.12.2016, КС-2 от 17.11.2016. Стоимость - 790 971,35 руб.

1) указано в КС-2, что проведена по фасаду (карниз + стены) S = 1 203 м.кв.

S шпаклевки  =1203 м.кв., S грунтовки = 1203 м.кв,, S окраски фасада = 1203 м.кв.

Мой расчет: S стен = 803 м.кв, + Sкарниза 60 м.кв +S откосы 80 м.кв. S общая фасада = 803 + 60+80 = 943 м.кв - точно. Разница 1203-943 = 260 м.кв – приписка. Примерная стоимость 260 м.кв 25 000 - 27 000р, надо считать комиссии!

2) S цоколя с профлистом С-8 с полимерным покрытием = 57 м.кв. Здесь стоимость 1 м.кв.= 298 руб. Эта стоимость сильно завышена. На всех домах стоимость 1 м.кв. сайдинга примерно 252-255 руб, а по расчету специалистов УКСа приблизительно 125 руб.-Ст. 1 кв.м. профлиста (при расследовании по нашему дому). Разница 298р – 125р = 173 руб. – завышена цена 1 м.кв.профнастила С-8, тогда стоимость 57 м.кв = 57 х 173 р х 7,333 = 72 310 руб.- присвоил подрядчик.

3) В КС-2 №1 от 7.12.16 отмечено, в разделе 2. Цоколь, п.№ 11- устройство основания под штукатурку из металлической сетки.  П. № 12 ремонт штукатурки S =57 м.кв. Да это есть. Но металлическую сетку там не ставили! Обман? Есть фото.

4) Указывают, что был демонтаж и монтаж ограждений 8 балконов. Нет! Этого не было! Еще приписка денег есть. Пусть комиссия считает.

5) Отмостка. КС-2 S = 141 м.кв, а ФКР давал S отмостки = 242 м.кв -беспредел! Толщина отмостки = 25 см (15 см щебня и 10 см бетон). Стоимость отмостки 301 352 руб. По факту положено всего толщиной 10-12 см. Есть фото по отмостке. Т.е. приблизительно 50% материалов присвоили себе.

150 000руб.- присвоено!

Итого присвоено денег по кровле и фасаду: 379 039 + 25 000 + 72 310 + 150 000 = 626 349 руб.

14. Ул. Маяковского,17

(Подрядчик ООО «РемСтройСервис»)

КРОВЛЯ

Акты КС-2 от 10.06.2016 стоимость 3 443 240 руб, КС-2 от 29.09.2016 стоимость 159 814 руб.

- S кровли металлочерепица = 652 м.кв. (завышена), а ФКР в смете давал площадь 925 м.кв.! Что за проффесионалы работают в ФКР, как такое возможно? Жульничество и грабеж!

Надо учитывать площадь кровли 617 м.кв. (комиссией Админ. НГО установлено ранее). Тогда разница 652 – 617 = 35 м.кв – это приписка.

Стоимость 1 м.кв металлочерепицы 235,23 руб. Стоимость 35 м.кв.= 35 х 235,23 х 7,333= 60 373 рую + 10%(6037) = 66 440руб. - это мин. присвоил подрядчик, надо проверять!

- В КС-2 площадь S доп.элементов черепицы равна 260 м.кв. – очень завышена. Надо учитывать площадь доп.элементов металлочерепицы равную 120 м.кв. (основано на совместном расчете с УКСом см. Приложение).

Разница: 260 – 120 = 140 м.кв. – присвоил подрядчик

Стоимость 1 м.кв. доп. элементов металлочерепицы 172,82 руб. Стоимость 140 м.кв. = 140 х 172,82 х 7,333 = 177 420 руб – присвоил подрядчик.

- В КС-2 почему-то не показан (скрыли) V досок обрешетки, h толщину доски и стоимость всех материалов и работ. Примерная стоимость этого 130 000 – 140 000 руб. Куда спрятали? Компенсируют на приписках других видов работ?

- Поставили якобы 6 аэраторов (кровельная вентиляция). Нет! Ее там не поставили. Примерная стоимость 9 000 – 10 000руб.

- Якобы был разбор старой обрешетки S = 98 м.кв.?-это надо проверить!

- Разбор и устройство 4-х слуховых окон. Да! Был. Молодцы по этому виду работ.

- Если в КС-2 от 10.06.2016 общая стоимость равна 3 443 240 руб. Взять Раздел № 1 «Капитальный ремонт крыши» и из табл. в позиции 10 сложить все стоимости по видам работ (п.н.1-27), то у меня получается общая стоимость равна 235 848 х 7,333 = 1 729 473 руб + 10% (172 947) = 1 902 420 руб., а у подрядчика 2 156 303 руб.- разница 253 883 руб.- присвоено.

Конечно все это надо проверять с большей точностью специалистам!

- Длина ходовых трапов на чердаке равна 70 м.п.- это очень мало. Ходить по утеплителю к трубам отопления и др. инженерным сетям категорически нельзя, можно провалиться в квартиры верхнего этажа.

Характерным для всех домов является то, что никто не указывает ширину этих трапов.  У всех она разная 40-50-60-70 см., а по современным инструкциям ширина трапа должна быть не менее 90 см.

ФАСАД

По фасаду особых нарушений и замечаний не имеется.

Итого присвоено денег по МКД: 66 410 + 177 420 + 130 000 + 9 000 + 253 883 = 636 713 руб.

15. Ул. Строителей, 23

(Подрядчик ООО «Мастеровой»)

КРОВЛЯ

АКТ КС-2 от 31.05.2016.   Стоимость= 2 469 800 руб.

- Площадь кровли из металлочерепицы 630 м.кв. – требуется учитывать площадь 617 м.кв.(установлено комиссией Админ.НГО при расследовании по нашему МКД). Разница 630 – 617 = 13 м.кв.

Стоимость 1 м.кв. = 211,17 руб

Стоимость 13 м.кв. = 13 х 211,17 х 7,333 = 20 131руб + 10%(2013) = 22 144 руб.-приписка подрядчика.

- Использовано: Vдосок обрешетки = 9,25 м.куб., h толщина доски 44 мм и более. По факту положили доску толщиной 30 мм, т.е. 1/3 от объема досок =9,25м.куб., будет составлять=3,08 м.куб. Стоимость1м.куб. доски = 1428 руб., стоимость 3 м.куб = 3 х 1428 х 7,333= 32 252 руб + 10% (3225) = 35477 руб – присвоил подрядчик.

- S доп.элементов черепицы = 139,2 + 17,42 = 157 м.кв.- завышена, надо учитывать S доп элем.черепицы = 120 м.кв. (основана на совместном расчете с УКСом и принято с запасом. (См. Приложение). Тогда разница состовляет:157–120 = 37м.кв. - приписка. Стоимость 1м.кв. доп.элементов = 172,82руб.  Стоимость 37 м.кв = 37 х 172,82 х 7,333 = 46 890 + 10%(4689) = 51 578 руб - минимум присвоил подрядчик!

- Якобы была разборка и устройство 4-х слуховых окон. Нет! По факту не было! Стоимость работ = 139 (разборка) + 1765(устройство)= 1904 х7,333= 13 962 +10% (1396) = 15 358 руб. – мин. присвоил подрядчик.

- Длина трапов на чердаке = 109 м.п.- это очень мало и уложены они не по технологии. Ходить по утеплителю нельзя, можно провалиться в квартиры верхнего этажа.

Итого присвоено денег по кровле: 22 144 + 35 477 + 51 578 + 15 358 = 124 557 руб.

ФАСАД.

КС-2 от 23.08.16   Стоимость 477 521 руб

КС-2 от 01.10.16    Стоимость 2 255 631 руб

- Здесь Подрядчик «Мастеровой» правильно раскрыл как облицовали  сайдингом и профнастилом фасад.

S стен сайдинг = 533 м.кв

S цоколя сайдинг = 227 м.кв (весь первый этаж)

S карниза профнастил= 96 м.кв (немного завышено, пусть будет так. У меня на доме площадь карниза 86 м.кв.)

- Отмостка. S=132 м.кв – завышена h толщина отмостки = 25 см (15 см щебня + 10 см бетон). Они положили намного меньше по толщине приблизительно 12-13 см. Надо проверять.

По этому разделу (ФАСАД) подрядчик хорошо сработал!!! Приписок не делали больших!

16. Ул .Садовая ,9

(Подрядчик ООО «Комви»)

КРОВЛЯ

Основная КС-3 № 147 от 14.12.16 Стоимость 3 821 380 руб. с водосточной системой.

Доп. КС-2 № 154 от 26.12.16 г.  Стоимость 561 491,14 руб.

КС-2 № 148 от 14.12.16 г.  Стоимость 1 345 945 руб.

- В п. № 15 указано, что V досок обрешетки = 16,99 м.куб., при h толщине доски = 44 мм и более. По факту уложена доска толщиной 30 мм (это на всех домах). Т.е. присвоил подрядчик 1/3 от объема досок. Vдосок = 17/3 =  5, 66 куб.м. - чистая прибыль у подрядчика.

- Стоимость 1 м.куб. досок = 1428 руб., тогда Ст. 5,66 м.куб.досок равна:  5,66 х 1428 х 7,333= 59 269 + 10%(5927) = 65 196 руб      мин. присвоил подрядчик?    К этому еще считаться будут др. расходные материалы и добавочные коэффициенты и стоимость общая увеличится.

- S допэлементов металлочерепицы = 118,4 (конек, карнизная планка, ендовы). S=13,73кв.м.(примыкания к вентшахтам - это показывают они отдельно. Правильно!!  Общая площадь будет = 132 м.кв. Хорошо, здесь «Комви» очень добросовестно поступил - они не стали приписывать доп.элем. металлочерепицы.

Вся площадь кровли из черепицы равна 1233 м.кв.- это в сравнении с остальными домами в 2 раза больше, а площадь доп. элементов черепицы = 118,4 м.кв – самая маленькая.

На других домах МКД, где S кровли из черепицы =610-617 м.кв, S доп.элем.= 193, 221, 260, 301, 315 м.кв. А на некоторых есть 121, 125 м.кв. Это однотипные дома! Как такое может быть? Идет круговая порука, затем идут откаты нужным структурам? Это большие деньги!

ФАСАД

В КС-2 № 165 от 09.03.17 – стоимость 4 316 826 руб,

КС-2 от 13.03.17 – стоимость 650 419 руб.

Указано, что весь фасад и цоколь облицован сайдингом. Нет! Цоколь облицован профлистом С-8, он на много дешевле.

При расследовании по нашему дому ул.Уральская,5, где тоже в КС-2 указано, что цоколь в сайдинге, а по факту уложен профлист С-8, МКУ УКС (по моей инициативе и Адм. НГО) установил, что профлист оказался дешевле сайдинга в 2 раза. Т.е. подрядчик присвоил себе примерно 90 000 руб. (См. Приложение-письмо МКУ УКСа в Админ.НГО Поджаровой С.Ф. председателю КЖКХ).

В данном случае на этом доме площадь цоколя = 146 м.кв (162,7м. периметр х 0,9м. высота цоколя средняя =146,4 м.кв. Стоимость 1 м.кв сайдинга 252,13 руб. Стоимость 146 м.кв.=146 х 252,13х 7,333 = 269 935 руб + 10% ( 26993) = 296 928 руб – сайдинг. Если брать профлист С-8, ст-ть 1 м.кв = 125 руб (расчет МКУ УКСа по 2017г), тогда стимость 146 м.кв.профлиста = 146 х 125 х 7,333= 133 827 +10%  (13382) = 147 210 руб.                  .                                                                                                                                      Разница в цене = 296 928 – 147 210 = 149 718 руб – минимум присвоил подрядчик.

Итого присвоено денег по МКД= 65 196 + 149 718 = 214 914 руб – только по 2-м видам работ!

ВСЕГО по 16 многоквартирным домам присвоено подрядчиками – 7.209.365 рублей! И это только на фасадах, кровлях, обрешетках чердаков и отмостке цоколей!   И это только на 16 домах! А в 2017 и 2018 гг. в Новоуральске проведены ремонты 55 многоквартирных домов!

Прошу обратить внимание еще и на такую проблему. Недавно я получил от некоторых уполномоченных по приемке капремонтов МКД локальную смету и Акт выполненных работ по кровле. Что я обнаружил?

Стоимость металлочерепицы изменилась и снижена вдвое! На МКД по программе 2016г (55 домов) с завершением в 2017г стоимость 1кв.м. металлочерепицы “Монтеррей“ = 205 руб. (базовая 2001г.) на домах №№ 5,6,9,10 по Уральской. А на МКД по ул. Ленина 7,9,10,45,48,50, ул.  Первомайская, 13, 13А, 15, 15А. ул. Маяковского,17, Строителей, 23-в основном 235,23 руб. за кв.м. (базовая цена).

А по программе 2017-2018 гг. на домах в представленных сметах и Актах формы КС-2 указывается стоимость 1 кв.м. металлочерепицы = 104 руб./кв.м. (базовая цена)! Т.е. в 2 раза и более дешевле, чем в 2016г. Такого не может быть!  С учетом инфляции (по логике) стоимость должна быть больше. Значит в 2016г стоимость 1 кв.м. металлочерепицы была завышена в 2 раза и более?! Это большие деньги! Наше мнение: подрядчики и др. структуры пошли на это из-за того, что мы стали вскрывать приписки и информировать администрацию НГО и жителей города через СМИ.

Таким образом, получается, что на каждой кровле из металлочерепицы подрядчики, региональный ФКР, МКУ УКС и другие структуры могли присвоить себе от 650 до 700 тысяч рублей!

Теперь о манипуляциях с объёмом досок.

Из анализа отдельных смет и Актов формы КС-2 по ремонту кровли видно, что региональный Фонд капремонта с подрядчиками, комитетом по ЖКХ НГО и другими структурами не стал в этих документах отдельно указывать объем V досок обрешетки, V досок контробрешетки, толщину досок, стоимость 1 куб.м. досок, как это было в начале программы 2016г, где стоимость 1куб.м. доски обрешетки = 1428 руб., а стоимость 1куб.м. контробрешетки = 1393 руб. при толщине = 32-70 мм.

А сейчас указывают так: устройство обрешетки с ПРОЗОРАМИ из досок и брусков (это контробрешетка). Например, общая площадь S обрешетки и контробрешетки = 692 кв.м. И все это по одной цене = 1598,23 руб. за 100 кв.м. (базовая цена-2001г) на одном из МКД!

Но, дело в том, что, во-первых, нельзя считать по одной цене доску обрешетки толщиной 30 мм. и доску контробрешетки толщиной 32-70 мм.: у них разная стоимость. Во-вторых, теперь указывают, что уложена общая S обрешетки и контробрешетки = 692 кв.м. с ПРОЗОРАМИ (примерно с интервалами 35-40-45 см.). В-третьих, устройство кровли из металлочерепицы показывают тоже площадью S = 692 кв.м.

Из этого следует, что обрешетка уложена не с ПРОЗОРАМИ, а сплошная, т.е. вся кровля покрыта досками в притык к друг другу, а с верху металлочерепица. Тогда денег подрядчик снимает в 1,5-2 раза больше, чем обрешетка с прозорами. Это похоже на обман.

(Конечно все это требует тщательной проверки).

Уважаемый Юрий Александрович!

Какой вывод можно сделать из анализа перечисленных нарушений?

1. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что при проведении капремонтов МКД в городе сложилась круговая порука между подрядчиками-МКУ УКС (главный надзорный орган) - УЖК “Новоуральская”- Комитет по ЖКХ Администрации НГО и ответственными специалистами регионального Фонда капремонта (ФКР).

Все видят нарушения по технологии капремонта, по припискам в объемах выполненных работ, но стремятся их не замечать или завуалировать ложными объяснениями, которые нельзя назвать ошибками или халатностью специалистов. Все делали осознанно. Значит, мягко выражаясь, потом кто-то получает за это вознаграждение?

2. При капремонте 55 МКД по программе 2015-2016гг. с завершением их в 2017г заказчиком была Администрация НГО. А с 2017 – 2018г и далее ФКР освободил Администрацию НГО от выполнения функций заказчика, взяв эту проблему на себя.

Таким образом, лишив Администрацию НГО, МКУ УКС и УЖК контроля за качеством работ и приемки МКД. Эта важная функция была передана ООО “Строй Гост“ из Н.Тагила. Это в корне неправильно. Как это власть города исключили из этого процесса? Почему Администрация НГО унизительно согласилась, не стала отстаивать интересы жителей города? Ведь понятно, что качество капремонтов МКД ухудшится, приписок в объемах работ и воровства народных денег будет больше. Для нас и многих жителей понятно, зачем это сделано. Такой подход к делу со стороны Администрации НГО не вписывается в стратегию Губернатора области. В своих выступлениях в СМИ и на ТВ Куйвашев Е.В. неоднократно отмечал для чиновников: надо не усиливать контроль за капремонтами в области, а УЖЕСТОЧАТЬ КОНТРОЛЬ!! А что чиновники делают? Их это не волнует!

3 Президент РФ Путин В.В. тоже отмечал в своих выступлениях, что по законодательству местные органы власти могут выступать в качестве заказчиков капремонтов МКД, заключив Договор с Региональным ФКР, а местные контрольные органы должны вести контроль и нести ответственность за качество при приемке капремонтов МКД. Эти требования закреплены и в ОЗ-№127 от 19.12.2013г.

4. А чиновники ограничились тем, что оставили только уполномоченных собственниками домов для участия в приемке капремонтов МКД.

Я и мои коллеги активисты–обшественники из ветеранских организаций с полной ответственностью заявляем, что это фикция, обман, своеобразная уловка и ухищрение чиновников. Создается видимость обшественного контроля. В городе примерно 5% уполномоченных, которые компетентны и могут проверить качество и объемы выполненных работ. Большинство из них пенсионеры с недомоганиями. Некоторые отмечают, что их вынудили согласиться стать уполномоченными, хотя в этих вопросах они ничего не понимают. Сказали подписать-подписали. Крыша новая, стены в сайдинге и т.д., вроде на месте.  Потом чиновники, если что не так, заявляют-вы же подписали? Надо лучше выбирать профессионалов.

5. Выход один - надо создавать Общественный жилищный контроль при Общественном Совете по ЖКХ Администрации НГО. Это отражено в ФЗ-№ 212 от 21.07.2014г. и особенно в Постановлении Правительства РФ № 1491 от 26.12.2016г. Мы на общественном Совете по ЖКХ пытались создать такую группу, но чиновники из Администрации НГО, используя разные ухищрения, и якобы пробелы-недоработки в законодательстве, не дали этого сделать. Говорят-нельзя контролировать УЖК-УК и другие частные предприятия (подрядные организации, ведущие капремонты МКД). Но мы же не будем лезть в финансовую деятельность. На наш взгляд, идет САБОТАЖ указов Президента РФ Путина В.В.

В этой связи просим Вас вникнуть в эту проблему и оказать нам помощь в установлении истины. Нельзя сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Нужны действия, направленные на улучшение жизни нашего населения.

6. В августе 2017г. я опубликовал в нашей городской газете (НГГ) 3 статьи №№ 32,33,34 “О капремонте с пристрастием“. В последней статье я обратился к Прокуратуре, ОБЭП и Отдел УФСБ нашего города, чтобы подключились к проверке изложенных фактов. Но все осталось незамеченным. Очень жаль!

7. Тогда в январе 2018г. я предоставил некоторые материалы в Отдел УФСБ, а они проинформировали Прокуратуру города. Просил, чтобы меня включили в состав Комиссии, которая будет проверять факты. Скоро год закончится, а реагирования нет. И все структуры продолжают капремонты проводить в прежнем режиме. Всем хорошо!

8. Не случайно в марте 2018г. Президент РФ Путин В.В. на Коллегии ФСБ сказал: «Некоторые чиновники паразитируют в системе ЖКХ и экономике, обкрадывая государство и население. Надо жестко действовать совместно с другими правоохранительными органами в наведении порядка».

Юрий Александрович!

Все 8 информаций, направленных в адрес Главы НГО за 1 год и 10 месяцев, не привели к положительным результатам и наведению порядка в сфере капремонтов МКД в г.Новоуральске. Одни отписки и забалтывание проблем. Нет стремления у Поджаровой С.Ф. выходить на диалог.

В этой связи мы вынуждены сейчас обращаться к Вам. Материалов, заслуживающих Вашего внимания, достаточно для реагирования на все эти безобразия в системе капремонтов нашего города.

Я, бывший начальник Отдела УКГБ-УФСБ в г.Свердловск-44-г.Новоуральск в течение 10 лет, полковник в отставке. С полной ответственностью заявляю-мною изложены объективные-достоверные факты. И это малая часть, затронуты не все виды работ, и не все 55 МКД из программы 2015-2016гг. с переходом на 2017г. А что если проверить и остальные 39 МКД?  Надо остановить этот беспредел и разворовывание народных денег. Ведь капремонт МКД будет идти многие 10 -летия. Убедительно просим Вас, если будет создана независимая Комиссия по проверке фактов, включить в ее состав меня-Логинова Л.А. и Томилова Б.В.–бывшего советника главы НГО (2012-2016гг.), эксперта-профессионала и Председателя государственной Комиссии по приемке новой техники в СССР, что позволит объективно и беспристрастно провести расследование.

Все это позволит нам (от безысходности) не обращаться в высшие инстанции РФ.

Приложение: 1.  копия Письма и.о. начальника МКУ УКС Кондрича М.М. в адрес Председателя КЖКХ Адм.НГО Поджаровой С.Ф. с приложениями (расчет №1 на сайдинг и №2 на профлист) и Акт № 5У/Ф от 25.02.2016г. об Уточнении видов и объемов работ на _____ листах.

2.копия Таблицы с расчетами площади (S) дополнительных   элементов металлочерепичной кровли с моими замечаниями по результатам расчета на ____ листах для Поджаровой С.Ф.

3.копия ответа из Администрации НГО (№01/471 от 12.09.2018 с Табл.-4 листа.

4. 2 копии писем Главе НГО (от 04.04.18 и от 06.07.2018г-на 10 листах (для сведения).

Прошу Вас о принятом решении по нашим вопросам и предложениям сообщить в мой адрес, а по завершении проверки проинформировать нас о результатах.

С уважением,

-Член общественного Совета по ЖКХ при Адм. НГО,

Председатель Совета МКД Логинов А.Л

-Председатель Новоуральского городского                 антикоррупционного комитета Бессонов С.Б.

-Зам. председателя Новоуральского городского антикоррупционного комитета Грачев А.Н.

-Советник Главы НГО (2012-2016гг.)  Томилов Б.В.

- Зампред Центра противодействия коррупции в органах государственной власти в Свердловской обл Аверьянов В.Ю.

- Депутат Думы НГО Никаноров Д.Л.

- Помощник депутата Госдумы РФ Торощина И.А. Сизов Д.М.